Dobřichovice 10.2.2022 Ing.

Č.j. 229/2022/TA-2

JID: D-eO-00606/22 181 00 Praha 8

Spis.znak, lhůta 84.1, V/5 [zkunt@volny.cz](mailto:zkunt@volny.cz)

Sdělení k Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999Sb, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 8.2.2022

Vážený pane inženýre,

v Dobřichovicích se v letošním roce připravují následující projekty:

**Oprava stávajících schodů mezi ulicemi Na Plzeňce a Pod Penzionátem**

Studie Ing. arch Jíra, výkaz výměr a rozpočet do 800.000,-

Výzva k nabídce leden/únor 2022

Realizace co nejdříve

**Rekonstrukce části ulice LESNÍ v Dobřichovicích**

- rekonstrukce a oprava místní komunikace Lesní od křižovatky s ulicí Na Vyhlídce po   
 křižovatku s ulicí Nová Cesta v délce 223m.

- projekt Ing. Tesař

- VŘ 4/2022

- předpoklad zahájení 7/2022, termín dokončení 12/2022

- Náklady 5,6 mil

**Intenzifikace ČOV Dobřichovice**

Projektová příprava - soutěž proběhla v 1/2022

zpracovatel PD dodá tyto stupně projektové dokumentace:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí/řízení (DUR)

- Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Odhad investičních nákladů na realizaci stavby, která je pro aktuální stav návrhu ve fázi studie, činí cca 75 mil Kč bez DPH. Odhad zahrnuje vše včetně případných venkovních úprav.

Realizace je odhadem za 2-3 roky

s pozdravem

Ing. Ladislava Cvrčková

Kancelář starosty města Dobřichovice

Vítova 61, 252 29 Dobřichovice

IČO:00241181, DIČ CZ00241181

[cvrckova@dobrichovice.cz](mailto:cvrckova@dobrichovice.cz)

v9ubetv